# Guía de uso del macroproceso estratégico

P&Pmis Construction AI. Capital Portfolio & Investment Governance. Corte del 14 de octubre de 2026.

Use esta guía para operar registros y decisiones en USER MODE. Cada proceso identifica su propósito, campos, pasos, estados, salida y límites. Las acciones disponibles dependen del permiso del actor y de la política efectiva del Workspace.

La aceptación de negocio requiere firmas de representantes autorizados. Una prueba técnica aprobada o un inventario de código no constituye esa aceptación.

# Ingreso y contexto de trabajo

Abra /app, seleccione USER MODE y confirme tenant y Workspace visibles antes de operar. Enterprise Explorer y Workspace Context comparten la identidad canónica. Para crear Project use las acciones Create Project, My Project Requests o My Project Workspaces dentro del Explorer. Las políticas reutilizables se configuran en ADMIN, no en estas transacciones.

Si la API responde un conflicto de versión o fuente, vuelva a cargar y compare el cambio antes de repetir. No omita ETag, SoD o validaciones para hacer avanzar un estado. Solo utilice acciones que el backend habilite en allowed_actions.

# A1 Enterprise structure and Workspace context

Propósito Consultar la estructura empresarial y el contexto del Workspace sin duplicar la identidad del Project. El registro canónico conserva workspace_type_code=project, external_key y Record Code.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Enterprise Administrator; Read-only Executive.

Prerrequisitos Enterprise, Business Unit y Portfolio activos según el contexto autorizado; Workspace Types configurados y permisos de consulta para el alcance seleccionado.

Entradas y campos Instance fields; Scoped identity. Campos principales: parent_id; workspace_type_code; code; external_key; record_code; name; status; version.

Pantalla /app/strategy/enterprise-explorer.

1. Abra Enterprise Explorer y espere a que termine la carga de la estructura autorizada.

2. Localice el Workspace y consulte su jerarquía, Record Code y external_key; confirme que pertenece al contexto de trabajo previsto.

3. Abra Workspace Context para consultar la identidad y sus límites de acceso. Para solicitar un Project nuevo, utilice Create Project; no trate de crearlo mediante una configuración genérica.

Estados Workspace status active/pending (lowercase); PROJECT business label versus project stored code

Reglas de negocio El Explorer no crea una segunda identidad Project ni otorga permisos por mostrar un nodo.

Salida y siguiente paso Canonical Workspace hierarchy; Read-only shared context. Siguiente proceso: P03; P04.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace El Explorer no crea una segunda identidad Project ni otorga permisos por mostrar un nodo.

# A2 Strategic capital demand cycles buckets and allocation

Propósito Registrar la demanda estratégica y comparar las posiciones Target, Current, Recommended y Approved con trazabilidad. Una asignación de planificación no constituye autorización formal de inversión ni de fondos.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Capital Planning Administrator; Portfolio Manager; Project Sponsor.

Prerrequisitos Configuración de planificación y buckets publicada y vigente para el alcance; Catálogos de objetivos y temas activos.

Entradas y campos Horizon/scope/currency; Need/sponsor/themes/objectives/value range; Cycle/buckets/targets; Frozen/current governed sources. Campos principales: planning_cycle_id; scope_workspace_id; theme_codes; strategic_objective_codes; business_or_asset_need; indicative_capital_need; currency_code.

Pantalla /app/strategy/capital-demand-pipeline.

1. Seleccione el ciclo aplicable o cree uno cuando su permiso lo permita; complete la demanda, guarde el borrador y preséntelo para el respaldo correspondiente.

2. Registre los objetivos de asignación y clasifique la demanda en los buckets configurados. Congele únicamente la revisión respaldada que corresponda conservar.

3. Compare Target, Current, Recommended y Approved. Mantenga separadas las monedas no comparables y resuelva cualquier incompatibilidad antes de interpretar importes agregados.

Estados Cycle DRAFT/OPEN/IN_REVIEW/CLOSED; Demand DRAFT/SUBMITTED/IN_REVIEW/RETURNED/ENDORSED/DEFERRED/CANCELLED/SUPERSEDED

Reglas de negocio La asignación estratégica de capital no aprueba Budget, Funding ni una inversión.

Salida y siguiente paso OPEN cycle; ENDORSED demand / optional Idea origin; Governed Target position; Comparable positions without auto-approval. Siguiente proceso: P05; P08; P07; P21.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace La asignación estratégica de capital no aprueba Budget, Funding ni una inversión.

# A3 Idea evaluation and governed Business Analysis

Propósito Evaluar una Idea y preparar su avance a Project Proposal. ACCEPTED no crea un Workspace: si la política exige Business Analysis, primero debe completarse esa evaluación independiente y obtenerse READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment Originator; Project Sponsor; independent Business Analysis Reviewer.

Prerrequisitos Workspace de origen elegible y fuente CAPITAL_OWNER; Políticas de Idea y Business Analysis publicadas y aplicables.

Entradas y campos Need/objectives/scope; Ratings/evidence; Accepted Idea/actual alternatives. Campos principales: title; description; idea_type; category; expected_benefit; estimated_value; currency_code; owning_workspace_id; target_portfolio_workspace_id; strategic_objective_codes; BA options; recommended_option_id; completion_hash.

Pantalla /app/strategy/idea-lifecycle.

1. Registre la Idea con necesidad, objetivos y alcance. Preséntela para que los actores autorizados realicen la clasificación, el enrutamiento y la asignación de responsable.

2. Complete la evaluación del contexto y someta su aceptación al actor autorizado.

3. Consulte la salida de disponibilidad. Si indica READY_FOR_BUSINESS_ANALYSIS, documente y evalúe las alternativas en Business Analysis y obtenga su revisión independiente antes de continuar a Project Proposal.

Estados Idea DRAFT/SUBMITTED/SCREENING/OWNER_ASSIGNED/UNDER_EVALUATION/EVALUATED/ACCEPTED; BA DRAFT/SUBMITTED/IN_REVIEW/RETURNED/COMPLETED/SUPERSEDED/VOIDED

Reglas de negocio Una Idea no es un Workspace. ACCEPTED no omite el Business Analysis requerido por la política.

Salida y siguiente paso Submitted/screened owned Idea; Immutable evaluation and ACCEPTED Idea; Independently COMPLETED BA / READY_FOR_PROJECT_PROPOSAL. Siguiente proceso: P09; P10; P11.

Errores frecuentes Si la Idea aceptada continúa en READY_FOR_BUSINESS_ANALYSIS, completar y revisar BA antes de crear Proposal.

Lo que no hace Una Idea no es un Workspace. ACCEPTED no omite el Business Analysis requerido por la política.

# A4 Project Proposal

Propósito Desarrollar una propuesta sustentada en la Idea y en las evaluaciones exigidas. El estado guardado READY_FOR_STRATEGIC_GATE y la salida READY_FOR_STRATEGIC_GATE_DECISION permiten identificar la preparación para el Strategic Gate; no autorizan la inversión.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Project Sponsor; Investment / Project Manager.

Prerrequisitos Idea aceptada y elegible; Business Analysis completado y actual cuando sea obligatorio, o una referencia histórica legítimamente admitida por la política.

Entradas y campos Scope/benefits/ROM/risks. Campos principales: source_idea_id; name; business_need; business_justification; preliminary_scope; expected_benefits; rom_cost; currency_code; target_start_date; target_finish_date; sponsor_user_id; proposal_owner_user_id.

Pantalla /app/strategy/project-proposal.

1. Cree Project Proposal a partir de la Idea elegible para conservar su referencia de origen.

2. Complete alcance, necesidad y justificación, beneficios, estimación ROM, fechas, riesgos, supuestos y restricciones.

3. Presente la propuesta y atienda la revisión y evaluación. Continúe al Strategic Gate únicamente cuando la aplicación indique que la propuesta está preparada.

Estados DRAFT/SUBMITTED/UNDER_REVIEW/RETURNED/UNDER_EVALUATION/EVALUATED/READY_FOR_STRATEGIC_GATE/STRATEGIC_GATE_APPROVED/STRATEGIC_GATE_REJECTED/STRATEGIC_GATE_DEFERRED

Reglas de negocio La Proposal no autoriza inversión y no sustituye el Strategic Gate.

Salida y siguiente paso READY_FOR_STRATEGIC_GATE stored; readiness READY_FOR_STRATEGIC_GATE_DECISION. Siguiente proceso: P12.

Errores frecuentes Distinguir el estado persistido READY_FOR_STRATEGIC_GATE del handoff READY_FOR_STRATEGIC_GATE_DECISION.

Lo que no hace La Proposal no autoriza inversión y no sustituye el Strategic Gate.

# A5 Strategic Gate

Propósito Registrar la decisión estratégica sobre una Project Proposal. APPROVE produce READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE; la creación posterior del Project, el FID y su activación son procesos distintos.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Gate Preparer; independent Strategic Decision Maker.

Prerrequisitos Project Proposal preparada para Strategic Gate; Perfil de Strategic Gate publicado y autoridad de decisión válida e independiente.

Entradas y campos Reviewed proposal snapshot. Campos principales: project_proposal_id; decision_maker_user_id; decision_reason; conditions; evidence_refs; decision_hash; readiness_hash.

Pantalla /app/strategy/strategic-gate-decision.

1. Previsualice la decisión y cree el registro vinculado a la Project Proposal correspondiente.

2. Prepare y presente el expediente para revisión. El actor independiente autorizado registra la decisión y su justificación.

3. Consulte la salida de la decisión. Continúe al intake si corresponde APPROVE; atienda RETURN, REJECT o DEFER según el resultado real, sin tratarlos como una aprobación.

Estados DRAFT/SUBMITTED/IN_REVIEW/DECIDED; outcomes APPROVE/RETURN/REJECT/DEFER

Reglas de negocio APPROVE no es FID ni activa Project. RETURN, REJECT y DEFER conservan efectos distintos.

Salida y siguiente paso APPROVE→READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE. Siguiente proceso: P13.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace APPROVE no es FID ni activa Project. RETURN, REJECT y DEFER conservan efectos distintos.

# A6 Project Workspace creation and initialization timing

Propósito Crear una única identidad canónica de Project mediante la solicitud gobernada y conservar su trazabilidad de origen. El Project nace pending; inicializarlo no equivale a activarlo y la activación requiere la autorización de ejecución aplicable.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment / Project Manager; Project Workspace Initializer.

Prerrequisitos Decisión APPROVE con salida de intake vigente; Plantilla exacta publicada, manager habilitado y Portfolio o Program padre elegible.

Entradas y campos Strategic decision / template / manager; Approved creation request; Pending identity and checklist. Campos principales: project_parent_workspace_id; project_template_config_id; project_manager_user_id; expected_decision_hash; expected_readiness_hash; materialized_workspace_id.

Pantalla /app/strategy/enterprise-explorer.

1. Prepare la entrada de planificación estratégica con la decisión, la salida de disponibilidad y sus hashes actuales.

2. Presente la solicitud compartida de creación; obtenga la aprobación independiente y ejecute la materialización solo cuando la aplicación la habilite.

3. Consulte el Project pending y su lista de inicialización. Complete la preparación que corresponda y revise los bloqueos de activación; no adelante la activación de CAPITAL_OWNER por haber creado la identidad.

Estados request draft/submitted/under_review/approved/materialized; Project pending; initialization NOT_STARTED/READY_FOR_ACTIVATION/ACTIVATED

Reglas de negocio La materialización crea el PROJECT Workspace pending. Inicializar no equivale a activar.

Salida y siguiente paso Shared ProjectCreationRequest CAPITAL_OWNER; One canonical pending Project identity; Initialized state and eligibility; capital activation authorization may block. Siguiente proceso: P14; P16; P42.

Errores frecuentes Ante PROJECT_CREATION_PROCESS_REQUIRED usar Project Creation Process, no una API genérica de creación o status.

Lo que no hace La materialización crea el PROJECT Workspace pending. Inicializar no equivale a activar.

# A7 Portfolio Intake and membership

Propósito Incorporar el Project CAPITAL_OWNER correcto al Portfolio mediante su membership, sin crear una segunda identidad ni cambiar por ese motivo su padre canónico.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager.

Prerrequisitos Project CAPITAL_OWNER materializado; Intake estratégico aprobado para el Portfolio de destino.

Entradas y campos Project and target portfolio. Campos principales: portfolio_workspace_id; project_workspace_id; membership_source; is_target_portfolio; status; planning_entry_hash.

Pantalla /app/strategy/strategic-project-planning-entry.

1. Consulte la entrada de planificación y confirme el Project y el Portfolio de destino.

2. Compruebe que la membership aplicable está ACTIVE y que conserva STRATEGIC_INTAKE como fuente.

3. Si el Project participa en otro Portfolio, consulte esa membership en su propio contexto. No duplique el Project ni cambie su padre canónico para representar una participación adicional.

Estados READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING; membership ACTIVE

Reglas de negocio Membership no otorga por sí solo aprobación de fondos ni autorización de ejecución.

Salida y siguiente paso ACTIVE contextual membership. Siguiente proceso: P17.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Membership no otorga por sí solo aprobación de fondos ni autorización de ejecución.

# A8 Evaluation and Prioritization

Propósito Evaluar y priorizar los Projects dentro de cada Portfolio. Portfolio Rank es contextual, excluye memberships inactivas y conserva las revisiones de evaluación completadas.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager; Portfolio Evaluator.

Prerrequisitos Membership de capital ACTIVE; Criterios de evaluación vigentes para el Portfolio.

Entradas y campos Contextual ratings. Campos principales: portfolio_id; project_id; ratings; evaluation_version; total_score; assessment_hash; portfolio_rank.

Pantalla /app/strategy/portfolio-evaluation.

1. Seleccione el Portfolio y comience la evaluación contextual de sus Projects elegibles.

2. Registre las calificaciones y complete la revisión de puntuación mediante las acciones habilitadas.

3. Consulte Portfolio Rank y su revisión. Al cambiar de Portfolio, vuelva a revisar el contexto: una posición no representa un ranking global del Project.

Estados Completed evaluation immutable; use effective DTO status rather than infer universal lifecycle

Reglas de negocio El Portfolio Rank es contextual. No se produce un ranking global independiente del Portfolio.

Salida y siguiente paso Immutable evaluation and Portfolio Rank. Siguiente proceso: P18.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace El Portfolio Rank es contextual. No se produce un ranking global independiente del Portfolio.

# A9 Portfolio Analysis Investor Map Scorecard

Propósito Consultar Portfolio Analysis, Investor Map y Scorecard a partir de la priorización existente, sin modificar Portfolio Rank ni convertir monedas de manera implícita. La disponibilidad de análisis de Budget y Resource se muestra por separado.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager; Read-only Executive.

Prerrequisitos Evaluaciones y ranking contextuales actuales; Catálogo de análisis publicado y aplicable.

Entradas y campos Analysis source dataset. Campos principales: portfolio_id; analysis_hash; currency; investor_map; scorecard; branch readiness.

Pantalla /app/strategy/portfolio-analysis.

1. Abra Investor Map y Scorecard del Portfolio seleccionado.

2. Revise el hash de la fuente y la disponibilidad de las ramas de análisis antes de utilizar sus conclusiones.

3. Si hay monedas incompatibles, consulte qué rama monetaria queda bloqueada y corrija los datos en el dominio responsable. No mezcle monedas ni presuponga una conversión que la aplicación no haya definido.

Estados Read-only derived analysis; stale expected_analysis_hash rejected

Reglas de negocio El análisis no convierte monedas silenciosamente ni aprueba inversión.

Salida y siguiente paso Branch readiness / map / scorecard. Siguiente proceso: P19/P20.

Errores frecuentes Revisar incompatibilidad de moneda y expected_analysis_hash obsoleto antes de repetir el análisis.

Lo que no hace El análisis no convierte monedas silenciosamente ni aprueba inversión.

# A10 Budget Planning and scenarios

Propósito Preparar y comparar escenarios analíticos de Budget. FROZEN conserva una alternativa inmutable, pero no aprueba la inversión ni modifica el presupuesto fuente; un exceso sobre el objetivo se muestra como resultado del análisis.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager; Project Controls; Cost / Finance Reviewer.

Prerrequisitos Análisis actual del Portfolio; Configuración de Budget publicada y objetivo aplicable al contexto.

Entradas y campos Published target/selection/time phasing. Campos principales: budget_currency; total_budget_target; periods; creation_mode; time_phasing_method; expected_analysis_hash; selection states.

Pantalla /app/strategy/portfolio-budget-planning.

1. Prepare el Budget Target con sus periodos y publíquelo cuando su permiso y las validaciones lo permitan.

2. Cree las alternativas de escenario y revise selección, CAPEX/Expense, distribución temporal y Waterline.

3. Congele la alternativa que deba conservar y compárela con las demás. Documente cualquier exceso sobre el objetivo; no interprete FROZEN como aprobación ni como actualización del presupuesto fuente.

Estados Target publish; Scenario DRAFT/FROZEN; FROZEN ≠ approved

Reglas de negocio FROZEN conserva un escenario. No significa aprobado y no modifica Funding.

Salida y siguiente paso FROZEN analytical Budget Scenario. Siguiente proceso: P21.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace FROZEN conserva un escenario. No significa aprobado y no modifica Funding.

# A11 Resource Planning and scenarios

Propósito Analizar capacidad y demanda estratégicas por rol y periodo. Este proceso no asigna personas, no nivela recursos en P6 y no completa con datos inventados la demanda ausente.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager; Project Controls.

Prerrequisitos Capacity Plan publicado; Perfiles reales de demanda de los Projects y análisis actual.

Entradas y campos Strategic capacity/demand. Campos principales: resource_role_key; period_key; capacity_value; demand_value; unit; planning_start; planning_finish; expected_analysis_hash.

Pantalla /app/strategy/portfolio-resource-planning.

1. Registre o consulte la capacidad por rol y periodo y la demanda de cada Project; publique los datos cuando corresponda a su función.

2. Prepare escenarios y revise las sobrecargas, su distribución temporal y la comparación entre alternativas.

3. Congele la alternativa que corresponda conservar. Resuelva la demanda faltante en su fuente; no interprete el escenario como asignación de personal ni como cambio de fechas del Project.

Estados Published capacity/demand and DRAFT/FROZEN scenario

Reglas de negocio La capacidad estratégica no asigna personas ni ejecuta resource leveling de P6 o cambios de fechas Project.

Salida y siguiente paso FROZEN Resource Scenario / overloads. Siguiente proceso: P21.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace La capacidad estratégica no asigna personas ni ejecuta resource leveling de P6 o cambios de fechas Project.

# A12 Scenario Convergence and Recommendation

Propósito Emitir una recomendación de alternativa con referencias y hashes de sus escenarios fuente. La recomendación no constituye FID ni activa el Project.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager.

Prerrequisitos Alternativas Budget y Resource congeladas y compatibles cuando la configuración efectiva las exija.

Entradas y campos Compatible branch scenarios. Campos principales: budget_scenario_id; resource_scenario_id; alternative name; recommendation rationale; source hashes.

Pantalla /app/strategy/portfolio-scenario-convergence.

1. Cree la convergencia y vincule cada alternativa con los escenarios Budget y Resource correspondientes.

2. Evalúe su viabilidad conjunta y alineación; revise las incompatibilidades y conflictos que indique la aplicación.

3. Recomiende únicamente una alternativa viable. Si las fuentes no coinciden o existe un conflicto bloqueante, corrija el origen y vuelva a evaluar; no fuerce la recomendación.

Estados Draft alternatives → formal recommended revision; recommendation ≠ investment decision

Reglas de negocio Una recomendación no es FID. Alternativas incompatibles o inviables no se fuerzan como recomendadas.

Salida y siguiente paso Governed recommendation, not FID. Siguiente proceso: P22/P23/P36.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Una recomendación no es FID. Alternativas incompatibles o inviables no se fuerzan como recomendadas.

# A13 Periodic Portfolio Review actions

Propósito Registrar revisiones periódicas del Portfolio y sus acciones de gobernanza preservando las fuentes históricas. HOLD_FOR_CAPACITY es una solicitud de acción del Portfolio y no equivale a HOLD de Gate07K.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Portfolio Manager; independent Portfolio Reviewer.

Prerrequisitos Política de revisión aplicable; Fuentes de asignación, Budget, Resource y Gate disponibles cuando sean exigidas.

Entradas y campos Snapshot / matrix / conclusions. Campos principales: review_type; review_date; agenda; portfolio_workspace_id; source_snapshot; conclusions; action_type; owner_user_id; due_date.

Pantalla /app/strategy/portfolio-review-sessions.

1. Prepare la sesión de revisión y previsualice o capture su snapshot; siga las acciones habilitadas para congelar y revisar el expediente.

2. Consulte Project Matrix, las conclusiones y las referencias a las autoridades de origen.

3. Registre la acción de gobernanza, su responsable y vencimiento. Trátela como una solicitud de seguimiento: no sustituye una decisión del dominio fuente ni reinterpreta una fuente congelada.

Estados DRAFT/PREPARING/READY_FOR_REVIEW/IN_REVIEW/STALE/RETURNED/COMPLETED/CANCELLED/SUPERSEDED

Reglas de negocio HOLD_FOR_CAPACITY es una solicitud de gobernanza Portfolio, no Gate07K HOLD ni escritura sobre las fuentes.

Salida y siguiente paso Immutable completed review and request-only actions. Siguiente proceso: P23/P36.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace HOLD_FOR_CAPACITY es una solicitud de gobernanza Portfolio, no Gate07K HOLD ni escritura sobre las fuentes.

# A14 Five Case Business Case

Propósito Completar Five Case Business Case con referencias gobernadas y conservar cada revisión histórica. El vínculo con FIN debe identificar el modelo fuente exacto por ID, versión y hash.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment / Project Manager; Project Sponsor; independent Business Case Reviewer.

Prerrequisitos Project de capital canónico con trazabilidad a Proposal y Business Analysis; Fuentes gobernadas actuales requeridas por la política.

Entradas y campos Strategic/Economic/Commercial/Financial/Management. Campos principales: project_workspace_id; version_purpose; source_references_json; source_hashes_json; five_case; economic_financial_model_hash.

Pantalla /app/strategy/business-case-my.

1. Cree la revisión del Business Case a partir del conjunto real de fuentes del Project.

2. Complete Strategic Case, Economic Case, Commercial Case, Financial Case y Management Case con sus referencias de evidencia.

3. Presente la revisión y obtenga su finalización independiente. Para incorporar cambios posteriores, cree una revisión sucesora; no modifique una revisión COMPLETED.

Estados DRAFT/IN_REVIEW/COMPLETED revisions; readiness READY/BLOCKED/STALE distinct

Reglas de negocio Refresh crea una revisión nueva. No reescribe una revisión COMPLETED ni calcula el modelo FIN.

Salida y siguiente paso Current completed BC revision and governed source/hash bundle. Siguiente proceso: P37.

Errores frecuentes Si una fuente está STALE, actualizar el dominio fuente y crear una nueva revisión antes de volver a revisión independiente.

Lo que no hace Refresh crea una revisión nueva. No reescribe una revisión COMPLETED ni calcula el modelo FIN.

# A15 Strategic Benefits

Propósito Definir beneficios estratégicos, responsables y medidas trazables. Una línea base desconocida permanece sin valor y bloquea cuando sea obligatoria; este registro no ejecuta Benefits Realization.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Project Sponsor; Benefits Author; independent Benefits Reviewer.

Prerrequisitos Project de capital y configuración de beneficios vigente; Referencias a los objetivos y fuentes que sustentan los beneficios.

Entradas y campos Benefits/owners/measures. Campos principales: benefit_name; benefit_type; strategic_objective_refs; owner; measure_code; unit_of_measure; baseline_status; baseline_value; target_value; target_date.

Pantalla /app/strategy/strategic-benefits-my.

1. Cree el Plan o Register y registre cada beneficio con su identidad estable.

2. Asigne el responsable y las medidas principales; documente la línea base y la meta con su unidad y fecha. Si la línea base es desconocida, no la reemplace por cero ni por un valor supuesto.

3. Presente el registro para revisión y finalización. Consulte su disponibilidad e historia y atienda los requisitos obligatorios pendientes en la fuente correspondiente.

Estados Plan/version DRAFT/IN_REVIEW/COMPLETED/SUPERSEDED/VOIDED; baseline KNOWN/UNKNOWN; readiness NOT_STARTED/IN_PROGRESS/READY/BLOCKED/STALE/NOT_APPLICABLE

Reglas de negocio El plan y registro no ejecutan Benefits Realization.

Salida y siguiente paso Completed Benefits evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace El plan y registro no ejecutan Benefits Realization.

# A16 Commercial Contracting Strategy

Propósito Preparar evidencia estratégica comercial y de contratación. Esta estrategia no adjudica contratos ni ejecuta compras o compromisos.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Commercial Reviewer; Investment / Project Manager.

Prerrequisitos Marco comercial vigente y contexto real de fuentes del Project.

Entradas y campos Delivery/packaging/contracting/risk allocation. Campos principales: project_workspace_id; content_json; fel_stage_code; reviewer_user_id; source_bundle_hash; commercial_strategy_hash.

Pantalla /app/strategy/commercial-strategy-my.

1. Cree una versión de la estrategia y documente entrega, paquetes, modelo comercial, contratación y asignación de riesgos según las opciones gobernadas.

2. Revise su disponibilidad, la vigencia de las fuentes y las advertencias.

3. Presente la estrategia para su finalización independiente. Conserve la versión terminada y utilice una revisión sucesora cuando deban incorporarse cambios.

Estados DRAFT/IN_REVIEW/COMPLETED/SUPERSEDED/VOIDED; readiness NOT_STARTED/IN_PROGRESS/READY/BLOCKED/STALE/NOT_APPLICABLE

Reglas de negocio La estrategia no ejecuta licitaciones, contratos, compromisos ni compras.

Salida y siguiente paso Completed commercial evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace La estrategia no ejecuta licitaciones, contratos, compromisos ni compras.

# A17 FEL and Definition Maturity PDRI compatible assessment

Propósito Desarrollar la etapa FEL y evaluar su madurez de definición. La etapa del ciclo de vida y el puntaje PDRI son conceptos diferentes; un puntaje favorable no elimina brechas obligatorias.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Technical Assurance / FEL Reviewer; Investment / Project Manager.

Prerrequisitos Marco de etapas vigente; Project canónico y condiciones de entrada a la etapa satisfechas.

Entradas y campos Stage-specific definition work; Element scores/blocking gaps/actions. Campos principales: framework_configuration_id; stage_code; ProjectFELStatus; ratings; assessment_hash; blocking elements; actions.

Pantalla /app/strategy/project-definition-fel.

1. Inicie la etapa FEL que corresponda y complete la evaluación de madurez específica de esa etapa.

2. Presente la evaluación para revisión y finalización independiente, respetando las condiciones de avance de etapa.

3. Consulte los elementos bloqueantes, las acciones pendientes y la historia. Resuelva las brechas exigidas; no utilice el puntaje agregado para omitirlas.

Estados FEL-1/FEL-2/FEL-3 are stages; assessment/review lifecycle is separate

Reglas de negocio FEL Stage no equivale a Definition Maturity o PDRI. El puntaje no oculta gaps bloqueantes.

Salida y siguiente paso Governed ProjectFELStatus / FEL stage; Immutable completed maturity evidence. Siguiente proceso: P27; P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace FEL Stage no equivale a Definition Maturity o PDRI. El puntaje no oculta gaps bloqueantes.

# A18 Basic Data Readiness

Propósito Evaluar disponibilidad, validación, calidad, confianza y vigencia de los datos básicos. Basic Data Readiness es independiente de FEL/PDRI y un porcentaje global alto no compensa un dato crítico obligatorio ausente.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Technical Assurance / FEL Reviewer; Project Controls.

Prerrequisitos Política y requisitos de Basic Data vigentes para la etapa del Project.

Entradas y campos Availability/validation/quality/confidence/freshness. Campos principales: requirement_code; availability; quality; confidence; source_reference; source_date; expires_on; source_current; evidence_refs; validation_state.

Pantalla /app/strategy/basic-data-readiness.

1. Complete cada dato requerido con su disponibilidad, calidad, confianza, referencia y fechas de la fuente.

2. Obtenga la validación independiente de los elementos y complete la evaluación mediante las acciones habilitadas.

3. Revise el total exacto de requisitos y los bloqueos por datos críticos ausentes o vencidos. Actualice la fuente pendiente antes de continuar, aunque el porcentaje general sea alto.

Estados availability NOT_AVAILABLE/PARTIALLY_AVAILABLE/AVAILABLE; validation NOT_VALIDATED/UNDER_VALIDATION/VALIDATED/REJECTED; assessment DRAFT/IN_REVIEW/COMPLETED

Reglas de negocio Basic Data es distinto de FEL y PDRI. Disponibilidad no significa validación ni alta confianza.

Salida y siguiente paso Exact denominator readiness / blockers. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Basic Data es distinto de FEL y PDRI. Disponibilidad no significa validación ni alta confianza.

# A19 Risk Governance effective context

Propósito Consultar el contexto efectivo de capacidad, apetito y umbrales de riesgo. La política declarativa no toma decisiones de inversión y project_type no equivale a governance_model.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Risk Reviewer; Risk Configuration Administrator.

Prerrequisitos Política de riesgo publicada, con alcance y fechas aplicables al contexto.

Entradas y campos Reusable governance framework. Campos principales: scope; effective dates; capacity; appetite; thresholds; project_type; governance_model; gate_profile.

Pantalla /app/strategy/risk-readiness-my.

1. Confirme el Project y consulte la política efectiva, incluida la herencia que corresponda.

2. Revise los umbrales configurados y su evaluación frente a los datos gobernados disponibles.

3. Consulte la revisión histórica cuando necesite explicar una evaluación anterior. Los cambios de umbrales reutilizables corresponden a ADMIN, no a la consulta USER.

Estados Published immutable policy; USER context projection only

Reglas de negocio USER consulta el contexto efectivo. Los umbrales reutilizables se editan únicamente en ADMIN.

Salida y siguiente paso Effective USER risk context, not decision. Siguiente proceso: P30.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace USER consulta el contexto efectivo. Los umbrales reutilizables se editan únicamente en ADMIN.

# A20 Risk Readiness

Propósito Completar la evidencia gobernada de riesgos y su disponibilidad actual. El responsable no puede aceptar su propio riesgo residual alto; los vencimientos o cambios pueden volver obsoleta la evidencia actual sin reescribir su historia.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Risk Reviewer; Risk Owner; independent Risk Acceptance Authority.

Prerrequisitos Política de riesgo aplicable y riesgos reales dentro del alcance del Project.

Entradas y campos Exposure/owners/treatment/acceptance. Campos principales: risk owner; inherent/residual values; treatment; acceptance; evidence; assessment hash; valid_until.

Pantalla /app/strategy/risk-readiness-my.

1. Registre la exposición inherente y residual, los responsables, tratamientos y evidencias de cada riesgo.

2. Cuando se requiera aceptar un riesgo residual alto, remítalo al actor independiente autorizado para esa aceptación.

3. Complete la evaluación y consulte la cobertura exacta por Project o conjunto. Atienda los vencimientos, tratamientos y cambios de fuente antes de utilizar la evidencia como actual.

Estados Readiness READY/STALE/BLOCKED derived; source assessment lifecycle separate

Reglas de negocio Risk Readiness no sustituye la aceptación autorizada ni elimina tratamientos pendientes.

Salida y siguiente paso Current completed Project/set Risk evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Risk Readiness no sustituye la aceptación autorizada ni elimina tratamientos pendientes.

# A21 Permit Readiness

Propósito Evaluar los permisos realmente aplicables y su vigencia. Un permiso obligatorio ausente, presentado pero no emitido, rechazado, suspendido o vencido no satisface la cobertura exigida para FFA.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment / Project Manager; Permit Reviewer.

Prerrequisitos Catálogo y requisitos de permisos aplicables al contexto; Registros reales de permisos del Project.

Entradas y campos Applicability/status/expiry/conditions. Campos principales: requirement; applicability; status; validity dates; conditions; assessment/source hash.

Pantalla /app/strategy/permit-readiness-my.

1. Asigne los requisitos aplicables y vincule los registros de permisos que los sustentan.

2. Documente el estado real de emisión, las fechas y las condiciones bloqueantes o no bloqueantes. No marque un permiso como emitido sin su respaldo.

3. Complete la evaluación actual del Project o conjunto y revise la cobertura Class A exigida. Resuelva en su fuente los permisos o condiciones que continúen bloqueando.

Estados Permit state distinct from readiness; required issued/current evidence only

Reglas de negocio La cobertura y aplicabilidad no emiten permisos regulatorios ni aprueban condiciones automáticamente.

Salida y siguiente paso Current contextual Permit evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace La cobertura y aplicabilidad no emiten permisos regulatorios ni aprueban condiciones automáticamente.

# A22 Owner Capability Readiness

Propósito Evaluar la capacidad del propietario con evidencia de madurez, calidad y confianza. No equivale a planificación de recursos, capacidad del contratista ni disponibilidad operacional; una mitigación aceptada no elimina por sí sola una brecha crítica.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Project Sponsor; Investment / Project Manager; independent Owner Capability Reviewer.

Prerrequisitos Marco de capacidad del propietario vigente; Sponsor, responsabilidades y evidencia reales del contexto.

Entradas y campos Maturity/quality/confidence/gaps/mitigations. Campos principales: requirement_code; current_maturity; evidence_quality; confidence; capability_source; evidence_refs; responsible_function; gaps; mitigations.

Pantalla /app/strategy/owner-capability-readiness.

1. Califique la madurez de cada requisito y registre por separado la calidad y la confianza de la evidencia.

2. Documente si la capacidad se obtiene de forma interna, externa o híbrida, junto con las brechas y mitigaciones correspondientes.

3. Presente la evaluación para revisión y finalización independientes. Consulte los bloqueos, la vigencia y la historia; no dé por resuelta una brecha crítica únicamente porque tenga una mitigación aceptada.

Estados Assessment DRAFT/IN_REVIEW/COMPLETED; confidence PRELIMINARY/MODERATE/HIGH; capability_source INTERNAL/EXTERNAL_CONTRACTED/HYBRID

Reglas de negocio Owner Capability no es Resource Planning, Contractor Capability ni Operational Readiness.

Salida y siguiente paso Current Owner Capability evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Owner Capability no es Resource Planning, Contractor Capability ni Operational Readiness.

# A23 Funding

Propósito Trazar Funding Source, Fund y Funding Assignment y evaluar la cobertura de fondos sin duplicar asignaciones entre padres e hijos. Funding es distinto de Budget y no registra movimientos de contabilidad o tesorería.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Cost / Finance Reviewer; Funding Planner; independent Funding Approver.

Prerrequisitos Política de Funding publicada y fondos aprobados; Necesidades monetarias pertinentes del Project o Portfolio.

Entradas y campos Confirmed eligible monetary assignments. Campos principales: funding_source_id; fund_id; portfolio/project scope; amount; currency; restrictions; confirmed coverage; funding_readiness_hash.

Pantalla /app/strategy/funds-overview.

1. Registre la Funding Source, el Fund y las Funding Assignments correspondientes, conservando su relación y alcance.

2. Someta las asignaciones a la confirmación independiente requerida y actualice la evaluación de cobertura.

3. Revise cobertura actual, moneda, restricciones e historia. Evite contar una misma asignación en el nivel padre y en el hijo como si fueran fondos adicionales.

Estados Source/Fund/Assignment lifecycles independent; current readiness vs historical snapshot

Reglas de negocio Funding es distinto de Budget. Una fuente o asignación no registra desembolsos ni pagos.

Salida y siguiente paso Governed Funding coverage/snapshot. Siguiente proceso: P34/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Funding es distinto de Budget. Una fuente o asignación no registra desembolsos ni pagos.

# A24 Economic Financial Model

Propósito Preparar el modelo económico o financiero determinístico con indicadores y trazabilidad de fuentes. Los resultados no generan asientos ni modifican Treasury o Accounting.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Cost / Finance Reviewer; independent FIN Reviewer.

Prerrequisitos Línea base real del Business Case y Project; Evidencia de Funding y configuración FIN publicada.

Entradas y campos Cashflows/capital structure/WACC. Campos principales: model type; currency; horizon; financial/economic cashflows; WACC; instruments; model_hash; funding_reconciliation_status.

Pantalla /app/strategy/financial-model-my-models.

1. Cree el modelo comercial o económico aplicable y complete flujos de caja, WACC e instrumentos de capital con datos sustentados.

2. Calcule los resultados y revise la conciliación entre Funding, deuda y retornos.

3. Presente el modelo para finalización independiente. Vincule en Business Case el ID, versión y hash exactos del modelo FIN y consulte su trazabilidad; no sustituya esa referencia por el estado de disponibilidad de otra fuente.

Estados Completed FIN readiness READY; source authority change makes current STALE; frozen history unchanged

Reglas de negocio FIN es determinístico. No altera Treasury o Accounting ni aprueba inversión.

Salida y siguiente paso Completed FIN metrics/hash and reconciliation. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace FIN es determinístico. No altera Treasury o Accounting ni aprueba inversión.

# A25 QRA Foundation

Propósito Preparar y aprobar el modelo QRA con metodología y fuentes actuales, respetando la separación de funciones. APPROVED_FOR_ANALYSIS habilita el análisis del modelo; QRA Foundation no ejecuta la simulación ni acepta sus resultados.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: QRA Analyst; independent QRA Model Reviewer.

Prerrequisitos Metodología efectiva y fuentes reales gobernadas de Cost o Schedule; Capacidad del motor soportada para el tipo de análisis seleccionado.

Entradas y campos Ranges/distributions/correlations/scope. Campos principales: analysis_type; cost/schedule source IDs; scope; methodology_id; inputs; ranges; distributions; correlations; model_hash.

Pantalla /app/strategy/qra-foundation.

1. Prepare y valide los snapshots de fuentes y el conjunto de entradas que integran el modelo.

2. Defina distribuciones, rangos y correlaciones, y revise el alcance y el total exacto de entradas incluidas.

3. Presente el modelo para aprobación independiente del análisis. Si las fuentes o la metodología están obsoletas, actualice el origen antes de solicitar APPROVED_FOR_ANALYSIS.

Estados Model APPROVED_FOR_ANALYSIS; supported analysis COST_QRA/SCHEDULE_QRA only

Reglas de negocio APPROVED_FOR_ANALYSIS habilita un modelo. No constituye aceptación de un resultado.

Salida y siguiente paso APPROVED_FOR_ANALYSIS model; no simulation. Siguiente proceso: P36.

Errores frecuentes Corregir fuentes obsoletas, modelo no aprobado, distribución o correlación inválida. No forzar aprobación.

Lo que no hace APPROVED_FOR_ANALYSIS habilita un modelo. No constituye aceptación de un resultado.

# A26 Contextual QRA Results

Propósito Obtener y revisar resultados QRA cuando la política del contexto los exija. Un resultado de ejecución no es una aceptación; QRA_RESULT_PROVIDER requiere evidencia compatible y actual y no aprueba FID ni modifica automáticamente contingencia, Budget o Schedule.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: QRA Analyst; independent QRA Result Reviewer.

Prerrequisitos Política aplicable y modelo actual APPROVED_FOR_ANALYSIS; Tipo y alcance de análisis soportados; QRA no es un requisito universal.

Entradas y campos Real run and independent acceptance. Campos principales: analysis_type; analysis_scope; seed; run_id; model_hash; acceptance_status; source_current; percentiles; target_probability; convergence; warnings.

Pantalla /app/strategy/qra-foundation.

1. Cree y ejecute el análisis Cost o Schedule soportado que corresponda al modelo aprobado.

2. Revise percentiles, probabilidad, convergencia, advertencias y procedencia. El actor independiente autorizado registra la aceptación cuando el resultado la justifique.

3. Consulte la evidencia del provider contextual y confirme ACCEPTED, vigencia, tipo, alcance y capacidad. Si falta evidencia válida, atienda el origen; un adjunto manual no sustituye un provider Class A obligatorio.

Estados Execution completion ≠ acceptance; provider qualifying status ACCEPTED and current; unavailable/stale cannot satisfy Class A

Reglas de negocio COMPLETED no es ACCEPTED. La disponibilidad del provider no vuelve QRA universalmente obligatorio.

Salida y siguiente paso Accepted current bounded QRA provider evidence. Siguiente proceso: P23/P37.

Errores frecuentes Revisar analysis type, scope, capacidad soportada, aceptación independiente, vigencia y convergencia. No adjuntar un resultado manual para suplir Class A.

Lo que no hace COMPLETED no es ACCEPTED. La disponibilidad del provider no vuelve QRA universalmente obligatorio.

# A27 Gate Preparation Evidence Decision Criteria

Propósito Preparar la evidencia y evaluar los criterios de inversión en Gate07J. Este proceso no toma la decisión Gate07K y no permite reemplazar por un adjunto manual una fuente Class A obligatoria.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Gate Preparer; independent Evidence Reviewer.

Prerrequisitos Convergencia recomendada y fuentes gobernadas reales; Gate Profile, política de evidencia y criterios publicados y aplicables.

Entradas y campos Scoped Class A/B/C evidence and criteria. Campos principales: portfolio_workspace_id; investment_gate_profile_id; policy id/revision/hash; evidence_type; classification; scope; source_hash; criterion_evaluations; coverage_percent.

Pantalla /app/strategy/investment-gate-preparation.

1. Cree la preparación para el Portfolio y el conjunto exacto de Projects de la decisión.

2. Consulte la matriz efectiva Class A/B/C, los providers y la cobertura de cada Project, distinguiendo los requisitos obligatorios de los no aplicables.

3. Evalúe criterios, excepciones y advertencias. Resuelva los bloqueos en el dominio responsable y compruebe la preparación para revisión, sin interpretar READY como una decisión de inversión.

Estados READY preparation does not imply FID; can_enter_fid false in preparation handoff

Reglas de negocio Gate07J prepara evidencia. No toma la decisión formal Gate07K ni recalcula QRA.

Salida y siguiente paso READY package, not decision. Siguiente proceso: P38.

Errores frecuentes NOT_EVALUABLE obligatorio, Class A obsoleta o provider ausente bloquean. Resolver el origen y volver a evaluar.

Lo que no hace Gate07J prepara evidencia. No toma la decisión formal Gate07K ni recalcula QRA.

# A28 Business Case Gate source consistency

Propósito Comprobar que Business Case y Gate utilizan las fuentes nativas correctas y sus hashes exactos. Una coincidencia de estados de disponibilidad no sustituye la identidad de la fuente; una inconsistencia obligatoria impide continuar.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Gate Preparer; Cost / Finance Reviewer.

Prerrequisitos Reglas de consistencia entre fuentes configuradas en la política; Business Case completado y providers nativos reales para el alcance.

Entradas y campos BC/native provider refs and hashes. Campos principales: source_references_json; source_hashes_json; scope_id; source record/version/hash; cross_source_consistency.

Pantalla /app/strategy/investment-gate-preparation.

1. Compare las referencias y hashes de las fuentes nativas del Project con los capturados en el snapshot de Business Case.

2. Revise las inconsistencias o duplicidades que señale la aplicación y determine qué dominio debe corregirlas.

3. Actualice las fuentes y cree las revisiones nuevas que correspondan. Conserve sin cambios el Business Case completado y el paquete congelado; no edite hashes manualmente para ocultar una diferencia.

Estados Conditionally enforced by effective policy; no retrospective reinterpretation

Reglas de negocio La comparación de fuentes se exige según la política efectiva. No reinterpreta retrospectivamente paquetes congelados.

Salida y siguiente paso Consistent exact scope/current evidence or controlled blockers. Siguiente proceso: P39.

Errores frecuentes Ante CROSS_SOURCE_MISMATCH revisar IDs y hashes capturados en BC y Gate, no editar manualmente el hash esperado.

Lo que no hace La comparación de fuentes se exige según la política efectiva. No reinterpreta retrospectivamente paquetes congelados.

# A29 Freeze Gate package

Propósito Conservar un paquete de Gate FROZEN con alcance, fuentes, política y criterios capturados. Los cambios posteriores afectan las evaluaciones actuales o nuevas, no reescriben el paquete histórico.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Gate Preparer; independent Evidence Reviewer.

Prerrequisitos Preparación actual READY y criterios obligatorios satisfechos; Evidencia Class A/B válida para el alcance y revisor independiente autorizado.

Entradas y campos Policy/provider/source hashes, criteria and warnings. Campos principales: preparation_hash; policy_hash; provider refs; source_snapshot; readiness; criteria; warnings; scope.

Pantalla /app/strategy/investment-gate-preparation.

1. El autor presenta el paquete preparado y lo marca disponible para revisión mediante las acciones habilitadas.

2. El revisor independiente revisa la evidencia y congela el paquete cuando se cumplen sus condiciones.

3. Consulte el expediente FROZEN y sus referencias de perfil, política, providers, fuentes, hashes y advertencias. Utilice esa entrega histórica para la decisión; congelar no autoriza inversión ni ejecuta QRA.

Estados READY_FOR_REVIEW→FROZEN; preparation can_enter_investment_decision true; can_enter_fid false

Reglas de negocio Freeze no es autorización de inversión. Preserva política, providers, fuentes y criterios capturados.

Salida y siguiente paso Immutable FROZEN package. Siguiente proceso: P40.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Freeze no es autorización de inversión. Preserva política, providers, fuentes y criterios capturados.

# A30 Investment Decision FID

Propósito Registrar una decisión formal independiente en Gate07K. GO bajo PYP-FFA establece FID y las autorizaciones de inversión y fondos correspondientes; un GO de selección no es FID y ninguna evidencia produce GO o activación automáticamente.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment Committee / Decision Maker independent of preparer/reviewer.

Prerrequisitos Paquete Gate congelado válido; Autoridad o comité y quorum vigentes, separación de funciones y checklist de decisión configurado.

Entradas y campos Decision checklist and authorized outcome/amount. Campos principales: source_preparation_id; decision_maker_user_id; checklist; authorized_amount; authorized_currency; outcome; rationale; decision_hash; authorization_output.

Pantalla /app/strategy/investment-decision-queue.

1. Prepare, presente y revise el expediente de decisión vinculado al paquete congelado.

2. La autoridad independiente evalúa el expediente y registra el resultado real, su justificación, condiciones e importe y moneda autorizados. No seleccione GO por el solo hecho de que la evidencia esté READY.

3. Consulte las salidas de FID, autorización de inversión y fondos según el perfil aplicado. Atienda HOLD, RECYCLE o KILL conforme a su decisión real; no los utilice como pasos de ensayo dentro de un expediente operativo.

Estados READY_FOR_DECISION→DECIDED; outcomes GO/HOLD/RECYCLE/KILL; FID separate from activation

Reglas de negocio Solo Gate07K con autoridad configurada decide. PYP-FFA más GO constituye FID; SELECT más GO no lo constituye.

Salida y siguiente paso DECIDED; PYP-FFA+GO formal FID only. Siguiente proceso: P41.

Errores frecuentes Revisar SoD, composición del comité, quorum y autoridad del actor. Evidencia READY no autoriza auto GO.

Lo que no hace Solo Gate07K con autoridad configurada decide. PYP-FFA más GO constituye FID; SELECT más GO no lo constituye.

# A31 Post FID Governance and operational boundary

Propósito Evaluar condiciones y elegibilidad posteriores al FID por Project, sin ejecutar la entrega operacional. Un FID válido puede producir READY_FOR_INITIALIZATION y mantener can_activate=false si faltan requisitos de activación.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Post-FID Governance User; Project Workspace Initializer; independent Activator.

Prerrequisitos FID formal decidido y política Post-FID vigente; Estado y condiciones reales del Project conservados.

Entradas y campos Decision/project state/conditions; Governed source authorization/checklist. Campos principales: decision_id; project_workspace_id; eligibility_status; eligibility_hash; conditions; can_initialize; can_activate.

Pantalla /app/strategy/post-fid-queue.

1. Consulte la evaluación de elegibilidad y las condiciones del Project vinculadas a la decisión.

2. Revise el enrutamiento y los bloqueos de inicialización o activación. Continúe por el flujo existente únicamente cuando la aplicación y su autorización lo permitan.

3. Si el Project ya está activo, consulte su situación sin reactivarlo. Finalice este recorrido en la gobernanza y elegibilidad; la ejecución de Project Delivery queda fuera de este proceso.

Estados READY_FOR_INITIALIZATION/activation routes depend on persisted Project state; not automatic execution

Reglas de negocio Elegibilidad posterior al FID no ejecuta Project Delivery ni reactiva un Project ya activo.

Salida y siguiente paso Immutable per-project eligibility; no operational execution; Active canonical Project; stop before operational delivery. Siguiente proceso: P15/P42; STOP_OPERATIONAL_BOUNDARY.

Errores frecuentes Revise el Workspace, la revisión de política, campos obligatorios, fuente actual y permisos del actor. Corrija el dominio responsable antes de repetir una transición rechazada.

Lo que no hace Elegibilidad posterior al FID no ejecuta Project Delivery ni reactiva un Project ya activo.

# B1 CONTRACTOR_DELIVERY compact creation initialization activation

Propósito Crear, inicializar y activar un Project CONTRACTOR_DELIVERY con identidad canónica y fuente contractual trazable. La ruta no impone por defecto Idea, Portfolio, FEL, Funding, QRA o FID ni crea decisiones de inversión o memberships artificiales.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment / Project Manager; Project Workspace Initializer; independent Project Workspace Activator.

Prerrequisitos Política de origen contractual publicada y plantilla exacta de Project; Padre elegible, manager activo y actores con permisos para solicitud, revisión, aprobación, materialización, inicialización y activación, respetando la independencia exigida; Autorización de la fuente contractual para la activación cuando corresponda.

Entradas y campos CONTRACT_AWARD request. Campos principales: governance_model; source_id; project_workspace_id; version; status.

Pantalla /app/strategy/enterprise-explorer.

1. Previsualice la solicitud y confirme CONTRACTOR_DELIVERY, la fuente contractual y la plantilla aplicable. Revise los requisitos efectivos del contexto, sin añadir la ruta Capital Owner por defecto.

2. Cree y presente la solicitud CONTRACT_AWARD. Obtenga la revisión y aprobación independientes exigidas y materialice un único Project pending.

3. Complete la inicialización y consulte su elegibilidad. El actor independiente autorizado activa el Project con el respaldo contractual requerido, como mobilization_authorized o notice_to_proceed_date según corresponda. No intente activar antes de cumplir las condiciones ni confunda la activación con ejecución operacional.

Estados Solicitud draft → submitted → under_review → approved → materialized. Project pending; Initialization NOT_STARTED → READY_FOR_ACTIVATION → ACTIVATED. Los estados de fuente y aprobación son independientes.

Reglas de negocio No se imponen por defecto Idea, Portfolio, FEL, Funding, QRA o FID. Un opt-in explícito puede cambiar aplicabilidad.

Salida y siguiente paso Pending→initialized→active without default capital governance. Siguiente proceso: P14/P15/P42.

Errores frecuentes Comprobar mobilization_authorized o notice_to_proceed_date y autorización independiente para activar.

Lo que no hace No se imponen por defecto Idea, Portfolio, FEL, Funding, QRA o FID. Un opt-in explícito puede cambiar aplicabilidad.

# C1 DIRECT_INTERNAL compact creation initialization activation

Propósito Crear, inicializar y activar un Project DIRECT_INTERNAL con identidad canónica y autorización interna trazable. La ruta no impone por defecto Idea, Portfolio, FEL, Funding, QRA o FID ni fabrica una decisión de inversión.

Cuándo y quién Cuando la ruta y política del contexto requieren esta actividad. Usuarios: Investment / Project Manager; Project Workspace Initializer; independent Project Workspace Activator.

Prerrequisitos Política de autorización interna publicada y plantilla exacta de Project; Padre elegible, manager activo y actores con permisos para solicitud, revisión, aprobación, materialización, inicialización y activación, respetando la independencia exigida; Autorización interna de la fuente aprobada cuando sea requisito de activación.

Entradas y campos DIRECT_AUTHORIZATION request. Campos principales: governance_model; source_id; project_workspace_id; version; status.

Pantalla /app/strategy/enterprise-explorer.

1. Previsualice la solicitud y confirme DIRECT_INTERNAL, su autorización de origen y la plantilla aplicable. Consulte los requisitos efectivos sin asumir que debe recorrer Capital Owner.

2. Cree y presente la solicitud DIRECT_AUTHORIZATION. Obtenga la revisión y aprobación independientes exigidas y materialice un único Project pending.

3. Complete la inicialización y consulte los bloqueos pendientes. El actor independiente autorizado activa el Project únicamente con la aprobación interna exigida, incluida authorization_approved cuando corresponda. Conserve la identidad de origen y deténgase antes de la ejecución operacional.

Estados Solicitud draft → submitted → under_review → approved → materialized. Project pending; Initialization NOT_STARTED → READY_FOR_ACTIVATION → ACTIVATED. Los estados de fuente y aprobación son independientes.

Reglas de negocio No se impone la ruta completa Capital Owner. La autorización interna de la fuente sigue siendo necesaria.

Salida y siguiente paso Pending→initialized→active without default capital governance. Siguiente proceso: P14/P15/P42.

Errores frecuentes Comprobar authorization_approved, inicialización y actor de activación independiente.

Lo que no hace No se impone la ruta completa Capital Owner. La autorización interna de la fuente sigue siendo necesaria.

# Ejemplo completo de preparación de una inversión

Ejemplo de uso: Copper Processing Expansion, CAPITAL_OWNER y gate PYP-FFA solo si la política publicada lo determina. Los identificadores se obtienen de los registros creados en el entorno aislado; nunca se reutiliza Project ID14.

1. ADMIN publica las configuraciones aplicables con revisiones, hashes y alcance; un USER confirma Enterprise, Business Unit y Portfolio en Explorer.

2. USER registra Capital Demand y su ciclo. Registra Idea, la evalúa y completa BA independiente cuando el contexto lo exige.

3. El originador crea Proposal con alcance, beneficios, costo y fechas ROM, riesgos y restricciones. Un Strategic Gate independiente registra APPROVE y produce el handoff de intake.

4. La solicitud aprobada se materializa como Project Workspace pending. Se prepara la inicialización, sin activar por conveniencia del ensayo.

5. Portfolio agrega membership, evalúa y prioriza en contexto. Analiza Investor Map y Scorecard sin mezclar monedas no comparables.

6. Cost/Finance prepara Budget Target y escenarios; Project Controls prepara demanda/capacidad de recursos. Convergence compara viabilidad y recomienda. Review registra conclusiones y acciones de gobernanza.

7. El equipo desarrolla Five Case, Benefits, Commercial Strategy, FEL/PDRI y Basic Data. Revisores evalúan Risk, Permit y Owner Capability. Funding y FIN conservan sus autoridades independientes.

8. Si la política requiere QRA, un revisor independiente aprueba el modelo. El analista ejecuta Cost o Schedule soportado y otro actor acepta el resultado actual. No se exige Integrated QRA.

9. Gate Preparer evalúa evidencia y criterios, resuelve inconsistencias BC/Gate y solicita revisión. El revisor independiente congela un paquete READY con hashes.

10. Gate07K recibe el paquete. El actor autorizado o comité aplica sus reglas y registra GO, HOLD, RECYCLE o KILL. GO bajo PYP-FFA establece FID y autorizaciones, no activación automática.

11. Post-FID evalúa condiciones y bloqueos; deriva al flujo existente de inicialización/activación cuando corresponda. Se detiene antes de Project Delivery.

Este ejemplo enseña el uso completo, no afirma que los once pasos o A0 a A31 ya se hayan ejecutado como una sola UAT aceptada. El resultado y alcance de cada evidencia están en el registro UAT.

# Seguridad y límite de uso

El alcance termina en la gobernanza posterior al FID y en la elegibilidad de inicialización y activación. No incluye Project Delivery, ejecución de compras, construcción, pagos, contabilidad, tesorería, operación de activos ni realización operativa de beneficios. QRA integrado y QRA avanzado no se liberan.