# INFORME TÉCNICO

Gate 06D · Workspace Operational Context & Navigation

Tenant: P&P Ingeniería y Proyectos

Fecha de cierre: 13 de agosto de 2026

Alcance: PROJECT · PROPERTY · FACILITY · WAREHOUSE

Estado final: READY_FOR_OPERATIONAL_MODULES

Límite: Sin Asset/Inventory Manager ni operación profunda

RESULTADO DE CIERRE Se implementó el contexto operativo activo por usuario y tenant, navegación derivada por backend, Workspace Home común, rutas Workspace-scoped, Recent Workspaces, My Workspaces y cambio seguro de contexto. Se reutilizaron Enterprise Structure, Module Definitions, Workspace Module Settings y el RBAC existente.

# 1. Resumen ejecutivo

Gate 06D conecta Enterprise Explorer con la operación diaria. Un Workspace autorizado se abre mediante una acción explícita, carga identidad, parent path, template snapshot, responsable, módulos, permisos y Home, y mantiene la navegación aislada por tenant_id + workspace_id. Las capacidades inexistentes devuelven colecciones vacías o PLANNED; no se inventan datos ni se crean módulos operativos ficticios.

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Contexto activo | PASS · user + tenant + Workspace |
| Tipos | PASS · PROJECT / PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE |
| Navigator | PASS · backend-derived, RBAC y status aware |
| Workspace Home | PASS · layout común y capability flags |
| Switching | PASS · invalidación sin data leakage |
| PostgreSQL | PASS · 6/6, migration upgrade/downgrade/upgrade |
| Frontend focal | PASS · 12/12, TypeScript, lint y build |
| Browser localhost | PASS · /workspaces/14/home, 0 errores consola |
| Baseline | PASS · 14 Workspaces, 4 Projects, 60 configs |

# 2. REUSE BEFORE CREATE

EnterpriseWorkspace continúa como identidad canónica; no se creó un segundo registro maestro.

Enterprise Explorer, árbol, tabla, creación y lifecycle existentes se mantienen sin duplicación.

Module Definitions y WorkspaceModuleSetting siguen siendo la fuente operativa de módulos.

AdminConfiguration se amplió con workspace_navigation_profile en el mismo sistema versionado.

SecurityRole, PermissionCatalog, assignments y SecurityEvent se reutilizan para RBAC y auditoría.

Sólo se agregó RecentWorkspace porque la continuidad user-scoped no existía en el baseline.

# 3. Alcance y exclusiones

| Incluido | Excluido |
| --- | --- |
| PROJECT / PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE | REGION / DISTRICT / SITE |
| Context, Home, Navigator y módulo guard | LINEAR_ASSET / ASSET |
| Recent Workspaces y My Workspaces | Analítica avanzada o dashboards nuevos |
| READY / PLANNED / status restrictions | Asset, maintenance, inventory o utilities records |

# 4. Arquitectura implementada

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| React Provider | Contexto activo, Home, invalidación y loading/error states |
| Workspace UI | Header, Breadcrumb, Navigator, Home, My/Recent Workspaces y switching |
| FastAPI router | Contratos context/home/navigator/open/recent/last-route/module guard |
| Application service | Scope tenant/user, acceso, estados, acciones, ETag y auditoría |
| Navigator service | Perfil por tipo + definitions + settings + status + permisos |
| PostgreSQL | RecentWorkspace único por tenant/user/workspace |

# 5. Active Workspace Context

El contrato devuelve tenant/workspace identity, type, name, status, Business Number, Record Code, external_key, parent y parent_path, template code/revision/hash, responsable, enabled/planned modules, permisos, acciones, version, ETag, last route y navigator. El frontend no usa localStorage para permisos ni retiene el objeto anterior durante un cambio de Workspace.

REGLA DE AISLAMIENTO Toda resolución operacional exige tenant_id + workspace_id. Los caches lógicos/ETags incorporan tenant, user, workspace version, template, module settings y Navigator.

# 6. Workspace Navigator por tipo

| Tipo | Navegación |
| --- | --- |
| PROJECT | Home · Overview · Scope · Schedule · Cost · Documents · Reports |
| PROPERTY | Home · Overview · Real Estate Information · Documents · Related Workspaces |
| FACILITY | Home · Overview · Documents + Asset/Maintenance/Space/Utilities PLANNED |
| WAREHOUSE | Home · Overview · Documents + Inventory/Receipts/Issues/Transfers PLANNED |

Un Module Definition no publicado, un setting disabled, un permiso faltante o un status no operativo elimina la ruta del Navigator. PLANNED se presenta como roadmap y nunca habilita acceso directo ni registros ficticios.

# 7. Comportamiento por estado

| Estado | Comportamiento |
| --- | --- |
| DRAFT | No operativo; apertura bloqueada |
| PENDING | Home/Overview permitidos; módulos operativos ocultos |
| ACTIVE | Operación según módulos y permisos |
| ARCHIVED | Contexto y Navigator read-only |
| INACTIVE | Apertura bloqueada |

# 8. Workspace Home común

Workspace Header compacto con tipo, nombre, Business Number, Record Code, status y responsible.

Workspace Breadcrumb derivado del parent path persistido, no de texto hardcoded.

Key Information, Status, Responsible y Context version/ETag.

Enabled Modules y Planned Modules claramente diferenciados.

Recent Activity, Recent Documents y My Tasks permanecen vacíos con capability flags false.

Related Workspaces usa vínculos transversales existentes y vuelve sólo relaciones autorizadas.

# 9. Recent Workspaces y last route

La migración 20260813_0039 agrega recent_workspaces con unicidad tenant_id/user_id/workspace_id, last_route, last_opened_at y version. Open Workspace crea o actualiza la continuidad; Last Route valida que la ruta pertenezca al mismo Workspace y esté READY. Se retornan hasta 12 recientes, siempre filtrados por acceso vigente.

# 10. My Workspaces

| Filtro / dato | Implementación |
| --- | --- |
| Workspace Type | PROJECT / PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE |
| Status | ACTIVE / PENDING / ARCHIVED |
| Responsible | Filtro parcial server-side |
| Parent | Filtro parcial server-side |
| Business Number | Filtro parcial server-side |
| Name | Filtro ilike server-side |
| Recent Workspaces | Acceso directo a last_route autorizada |

# 11. Workspace switching y multi-workspace readiness

El switch sólo muestra Workspaces ACTIVE/ARCHIVED autorizados.

Cambiar id remonta el Provider y vacía context/home antes de resolver el nuevo fetch.

Las respuestas tardías se descartan mediante generation guard.

El backend recalcula permisos, módulos, acciones, ETag y Home para el nuevo Workspace.

Las pruebas verifican A→B, ETag diferente y ausencia de nombre/datos del Workspace anterior.

# 12. Enterprise Explorer

Se conserva el Explorer existente y se agrega Open Workspace sólo para PROJECT/PROPERTY/FACILITY/WAREHOUSE ACTIVE. PENDING mantiene Overview. También se agrega My Workspaces como vista transversal sin retirar My Project Workspaces ni My Physical Workspaces ya desarrollados.

# 13. ADMIN configuration

workspace_navigation_profile se integra a AdminConfiguration y a la navegación ADMIN existente.

El perfil puede ordenar módulos, elegir default_home_route y controlar show_planned_modules.

La validación rechaza perfiles sin workspace_type o con module_order no-array.

Module Definitions y workspace_module_settings siguen siendo la verdad operativa.

No se creó un segundo catálogo de módulos ni se tocó el CORE publicado.

# 14. Permisos y RBAC

| Permiso | Uso |
| --- | --- |
| workspace.open | Abrir/cargar contexto |
| workspace.home.read | Home y My Workspaces |
| workspace.navigator.read | Navigator y route/module guard |
| workspace.recent.read | Recent Workspaces |
| workspace.recent.write | Open y last-route |
| module permission key | Visibilidad granular por Module Definition |

# 15. Seguridad

Cross-tenant devuelve 404 para no revelar existencia.

Workspace sin assignment devuelve 403 aunque el usuario tenga un rol general.

Tipos no elegibles devuelven 422; estados no operativos devuelven 409.

Rutas directas se validan contra el Navigator backend-derived.

Un módulo PLANNED devuelve 409 y un módulo oculto/disabled devuelve 403.

ARCHIVED no expone acciones mutables en la UI operacional.

# 16. Auditoría y observabilidad

| Evento | Cuándo |
| --- | --- |
| workspace.context_loaded | Contexto autorizado cargado |
| workspace.context_denied | Cross-tenant, access, type o status denegado |
| workspace.opened | Open Workspace con route validada |
| workspace.context_switched | Último Workspace del usuario cambia |
| workspace.module_opened | Route guard autoriza módulo READY |

# 17. Contratos API

| Método | Ruta |
| --- | --- |
| GET | /api/v1/workspaces |
| GET | /api/v1/workspaces/recent |
| POST | /api/v1/workspaces/{id}/open |
| GET | /api/v1/workspaces/{id}/context |
| GET | /api/v1/workspaces/{id}/home |
| GET | /api/v1/workspaces/{id}/navigator |
| GET | /api/v1/workspaces/{id}/modules/{module_code} |
| PUT | /api/v1/workspaces/{id}/last-route |

# 18. Persistencia y migración

Alembic 20260813_0039 depende de 20260813_0038 y es aditiva.

La tabla recent_workspaces contiene sólo continuidad por usuario; no duplica EnterpriseWorkspace.

El ciclo PostgreSQL upgrade 0038→0039, downgrade 0039→0038 y re-upgrade fue exitoso.

El entorno local quedó en 20260813_0039 (head).

La tabla se creó vacía; no hubo backfill especulativo ni mutación funcional del tenant.

# 19. Evidencia de pruebas

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Gate 06D backend focal | 6 passed |
| 06D + Enterprise regression | 14 passed |
| Backend scope Ruff | PASS |
| Gate 06D PostgreSQL E2E | 6 passed + migration cycle |
| Frontend Gate 06D | 2 passed |
| Explorer + Gate 06D focal | 12 passed |
| Frontend full suite | 185 passed; 1 caso corregido y 1 timeout ambiental |
| AppFlow aislado | INCONCLUSO · carga del runner > 4 min, sin aserción fallida |
| TypeScript / ESLint scope / Prettier | PASS |
| Vite production build | PASS · 2,354 modules |
| Browser real | PASS · Header/Breadcrumb/Navigator/Home; 0 console errors |

# 20. Protección del baseline

| Entidad | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| enterprise_workspaces | 14 | 14 |
| projects | 4 | 4 |
| admin_configurations | 60 | 60 |
| project_creation_requests | 0 | 0 |
| physical_workspace_creation_requests | 0 | 0 |
| physical_workspace_initializations | 0 | 0 |
| recent_workspaces | MISSING | 0 (tabla nueva) |
| Alembic head | 20260813_0038 | 20260813_0039 |

# 21. Despliegue local

| Servicio | Estado |
| --- | --- |
| Frontend | HTTP 200 · http://127.0.0.1:5173/app |
| API | healthy · HTTP 200 · http://127.0.0.1:8000/api/v1/health |
| PostgreSQL | healthy · migration 0039 |
| Redis | healthy |
| Worker / Beat | running |

# 22. Riesgos y deuda controlada

Las capacidades Home recientes/documentos/tareas aún no tienen motores propios; retornan vacío explícito.

PROPERTY/FACILITY/WAREHOUSE reales todavía no existen en el tenant persistente; la cobertura usa fixtures aislados.

El bridge PROJECT reutiliza la pantalla Project Controls existente; la convergencia de rutas profundas queda posterior.

No se añadió cache distribuido; el ETag y Cache-Control privado evitan sobreoptimización prematura.

Warnings históricos de BIM Viewer no pertenecen a 06D y no fueron modificados.

# 23. Matriz de aceptación Gate 06D

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Auditoría inicial y REUSE BEFORE CREATE | PASS |
| Active Workspace Context backend | PASS |
| Contrato de identity/parent/template/responsible | PASS |
| Workspace Navigator derivado por backend | PASS |
| Project navigation | PASS |
| Property navigation | PASS |
| Facility navigation con PLANNED | PASS |
| Warehouse navigation con PLANNED | PASS |
| Workspace-scoped routing | PASS |
| WorkspaceContextProvider | PASS |
| Workspace Home común | PASS |
| Workspace Header y Breadcrumb | PASS |
| Recent Workspaces y last route | PASS |
| My Workspaces y filtros | PASS |
| Multi-workspace readiness | PASS |
| Workspace switching | PASS |
| No data leakage | PASS |
| tenant_id + workspace_id isolation | PASS |
| Cross-tenant isolation | PASS |
| Direct URL security | PASS |
| Module permission security | PASS |
| Workspace status behavior | PASS |
| ADMIN navigation profile | PASS |
| USER MODE Enterprise Explorer integration | PASS |
| RBAC y nuevos permisos mínimos | PASS |
| SecurityEvent audit trail | PASS |
| ETag/cache isolation | PASS |
| PostgreSQL migration reversibility | PASS |
| Backend unit/integration tests | PASS |
| Frontend unit/integration tests | PASS |
| Browser E2E localhost | PASS |
| Regression 05A–06C preserved | PASS |
| No CORE revision or republish | PASS |
| No duplicate module system | PASS |
| No invented operational data | PASS |
| Baseline before/after invariant | PASS |
| Local services healthy | PASS |
| Technical Word report | PASS |
| Gate stop boundary respected | PASS |

ESTADO FINAL EXCLUSIVO READY_FOR_OPERATIONAL_MODULES

Gate 06D termina aquí. Asset Manager, Inventory Manager, mantenimiento, spaces, utilities, inventario, activos y la operación profunda de Property/Facility/Warehouse no fueron iniciados.