# Informe técnico Wave 3B
Owner Capability Readiness

P&Pmis Construction AI

Capital Portfolio and Investment Governance

2026-10-07

IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN EN CURSO

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Producto | P&Pmis Construction AI |
| Incremento | Wave 3B Owner Capability Readiness |
| Baseline | main y 9cb0969 con cambios previos preservados |
| Migración | 20261008_0065 a 20261008_0066 |
| Fecha local | 2026-10-07 |
| Estado | IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN EN CURSO |

# Propósito del informe

Documentamos la capacidad del propietario para gobernar y supervisar una inversión, su política configurable, evaluación por proyecto y evidencia de pruebas. Resource Planning, FEL, PDRI, Commercial, Risk, Basic Data, Gate y FID mantienen su autoridad. El cierre técnico diferencia implementación, resultados observados y trabajo futuro.

# Contenido

Baseline arquitectura y autoridad

Framework madurez requisitos y mitigación

Integraciones proveedor y vigencia

ADMIN USER seguridad y persistencia

Pruebas regresiones y cierre

Prerrequisitos QRA y siguiente incremento

# 1 Resumen ejecutivo

Owner Capability Readiness evalúa si el propietario dispone de gobierno, responsabilidad, mecanismos y capacidades suficientes para desarrollar y supervisar una inversión. La política reside en ADMIN y la evaluación de cada Project Workspace reside en USER. Este informe documenta la implementación y sus pruebas; el estado final depende de la evidencia de cierre consignada en las últimas secciones.

# 2 Baseline real del repositorio

La rama era main y el commit 9cb0969abb5d48cc25b0c6a935b11e6bd7afd16f. Había 76 archivos rastreados modificados, 7394 inserciones y 949 eliminaciones, además de archivos nuevos de incrementos previos. Se revisaron status, diff completo, diff stat, los últimos 15 commits y alembic heads. Se preservó el trabajo local. El repositorio y PostgreSQL estaban en 20261008_0065. Wave 2B constaba como RISK_GOVERNANCE_AND_BASIC_DATA_READINESS_RELEASE_VALIDATED y su proveedor Basic Data estaba disponible. No se recibió autorización para commit o push.

# 3 Decisión arquitectónica Wave 3B

La decisión registrada en docs/78-adr-wave3b-owner-capability-readiness.md reutiliza la configuración versionada, identidad Project, numeración, permisos y auditoría existentes. El agregado conserva ítems, brechas y mitigaciones estructurados, sin un motor de tareas. La historia COMPLETED se separa de la proyección actual de vigencia.

# 4 Posición en la arquitectura objetivo

La capacidad del propietario ocupa la fase estratégica existente de definición y caso de inversión, equivalente a Business Case and Investment Development del diseño. Enterprise Strategy Manager continúa siendo el macroproceso. La evidencia puede apoyar Management Case y un consumo futuro por Gate; el incremento no crea otra fase ni cambia decisiones.

# 5 Matriz de autoridad

| Dominio | Autoridad de escritura | Límite |
| --- | --- | --- |
| Owner Capability | Requisitos, evaluaciones, brechas y mitigaciones del propietario | No staffing ni capacidad numérica |
| Resource Planning | Demanda, capacidad y escenarios | Sólo contexto para Owner Capability |
| Commercial Strategy | Estrategia y versiones comerciales | No se duplica ni se modifica |
| FEL y PDRI | Etapa y madurez de definición | Consulta de identificadores y hashes |
| Risk y Basic Data | Riesgos y datos técnicos gobernados | No se reevaluán desde Owner Capability |
| Gate y FID | Paquetes y decisiones de inversión | Sin mutación automática |

# 6 Reutilización antes de creación

| Componente existente | Uso en Wave 3B | Decisión |
| --- | --- | --- |
| AdminConfiguration | Framework, reglas, herencia y revisión | Reutilizado |
| AdminNumberSequence | Identidad visible OCA | Reutilizado |
| EnterpriseWorkspace | Project y jerarquía | Sin identidad duplicada |
| ProjectDefinitionService | Clasificadores y FEL/PDRI | Sólo lectura |
| Commercial y Resource Planning | Referencias de contexto | Autoridad preservada |
| Risk Governance y Risk Readiness | Política y resumen actuales | Sólo lectura |
| Basic Data y Benefits | Evidencia y responsabilidades | Sin reevaluación ni registro nuevo |
| Investment Evidence registry | Contrato normalizado del proveedor | Sin segundo registro |
| RBAC y SecurityEvent | Permisos, alcance y trazabilidad | Reutilizados |
| ETag e idempotencia | Conflictos y reintentos | Patrones existentes |
| strategicNavigationBlueprint | Pantallas por modo | Sin ampliar App.tsx |

# 7 Definición de capacidad del propietario

Se evalúa la capacidad organizacional para patrocinar, gobernar, definir, contratar, controlar, supervisar y gestionar la transición de una inversión. La capacidad se expresa mediante requisitos, funciones responsables, madurez, evidencia y brechas. No se deduce solamente del número de personas disponibles.

# 8 Límite con planificación de recursos

Resource Planning conserva FTE, HOURS, CREW_EQUIVALENT, capacidad y demanda. Owner Capability registra si la estrategia de acceso a recursos y los mecanismos de supervisión satisfacen requisitos. Un escenario restringido aporta contexto; el dominio no nivela ni modifica recursos.

# 9 Límite con staffing

No se incorporan asignaciones nominales, hojas de vida, turnos, timesheets ni competencias individuales. Las referencias a roles, funciones y responsables de mitigación expresan rendición de cuentas y no una plantilla de personal.

# 10 Límite con contratistas y proveedores

La entidad evaluada es el propietario o patrocinador. Se puede evaluar su capacidad de administrar contratos y supervisar proveedores; no se califica EPC, contratistas, consultores ni desempeño de proveedores.

# 11 Límite con readiness operacional

La capacidad de gobernar la transición no equivale a preparación para operar el activo. No se implementan repuestos, mantenimiento, comisionamiento, SOP, formación de operadores ni aceptación operacional.

# 12 Límite con FEL y PDRI

La definición del proyecto y su puntuación PDRI permanecen bajo Project Definition. Owner Capability consume etapa, evaluación completada y referencias de versión y hash. Un cambio material puede volver obsoleta la evidencia de capacidad sin alterar el score ni la historia de definición.

# 13 Límite con riesgos

Las brechas pueden referenciar Risk IDs, sin crear riesgos automáticamente. Risk Register, Risk Readiness y Risk Governance mantienen su autoridad. La evidencia de capacidad no constituye QRA ni una conclusión probabilística.

# 14 Límite con estrategia comercial

Commercial Strategy conserva modelo, paquetes, contratación y asignación de riesgos. Owner Capability evalúa la capacidad del propietario para aplicar y supervisar esa estrategia. El contexto comercial se captura por referencia; sus cambios se controlan mediante vigencia.

# 15 Correspondencia con Five Case

Management Case es el consumidor principal futuro. Commercial Case puede utilizar la capacidad de gobierno contractual y Strategic Case el patrocinio. Una nueva revisión Business Case podrá referenciar el proveedor; no se copia el agregado completo ni se modifica una revisión completada.

# 16 Framework configurable

ADMIN define el framework mediante AdminConfiguration. Las políticas publicadas son inmutables y disponen de revisión y hash. El seed no publica requisitos reales ni fabrica evaluaciones; la configuración debe aprobarse explícitamente.

# 17 Dimensiones configurables

Las dimensiones pertenecen a la política y no a tablas o ramas por sector. Pueden incluir gobierno, patrocinio, gestión, controles, aseguramiento, contratación, interfaces, acceso a recursos y transición. El conjunto real lo define ADMIN.

# 18 Requisitos configurables

Cada requisito identifica código y dimensión, descripción, aplicabilidad, madurez y calidad mínimas, condición bloqueante, evidencia esperada y función responsable. Las reglas contextuales determinan mínimos por etapa o clasificación. No existe una lista fija de capacidades finales en el frontend.

# 19 Escala de madurez

La escala controla código, etiqueta, orden y descripción. Ejemplos como DEFINED e IMPLEMENTED son valores de política, no decisiones universales. Los requisitos se comparan con la escala vigente capturada por la evaluación.

# 20 Readiness y madurez

La madurez describe el estado de una capacidad; readiness expresa si todos los requisitos aplicables satisfacen la política. La misma madurez puede ser suficiente para FEL 2 y bloquear FEL 3. La interfaz muestra el resultado calculado por el backend.

# 21 Tailoring contextual

La política utiliza Governance Model, Project Type, industria, etapa FEL, perfil Gate, tamaño, complejidad, riesgo, incertidumbre y contexto comercial. El proyecto aporta clasificadores canónicos. Las diferencias sectoriales se expresan en configuración y no en lógica de Mining o Industrial.

# 22 Comportamiento por Governance Model

CAPITAL_OWNER es la aplicabilidad inicial. CONTRACTOR_DELIVERY y DIRECT_INTERNAL no reciben exigencias completas de capacidad del propietario por defecto. La política debe optar explícitamente por otros modelos; Project Type no sustituye Governance Model.

# 23 Progresión por etapa

La progresión de requisitos puede exigir gobierno y sponsor en FEL 1, controles y aseguramiento en FEL 2, y mecanismos de administración y supervisión en FEL 3. ADMIN controla las reglas concretas; el dominio no completa ni avanza etapas FEL.

# 24 Agregado de evaluación

Un Project Workspace tiene múltiples evaluaciones con identidad estable, versión y predecesor. El ciclo es DRAFT, IN_REVIEW y COMPLETED. Una evaluación completada congela el snapshot y la evidencia; la reevaluación genera un sucesor.

# 25 Modelo de ítems

Los ítems conservan código del requisito, madurez, calidad, confianza, fundamento, referencias, responsables, brecha y notas de revisión. Forman parte del agregado versionado; no se crean tablas por dimensión o nivel de madurez.

# 26 Modelo de brechas

Una brecha contiene descripción, severidad, condición bloqueante, estado, acción, responsable, fecha objetivo y evidencia de cierre. Una brecha crítica abierta impide READY. La estructura está circunscrita a capacidad del propietario.

# 27 Modelo de mitigaciones

Las acciones de fortalecimiento se vinculan a requisitos o brechas y conservan enfoque, responsable, fecha, estado, evidencia y revisión. La mera existencia de una acción no satisface el requisito. Su aceptación depende de reglas explícitas.

# 28 Capacidad interna y externa

La capacidad puede demostrarse mediante mecanismos internos, apoyo externo contratado o un modelo híbrido. La ausencia de capacidad interna no impone automáticamente un bloqueo si la política acepta apoyo externo gobernado. La aprobación y evidencia requerida siguen siendo obligatorias.

# 29 Referencias de evidencia

El dominio almacena referencias a charters, RACI, planes de controles, aseguramiento, interfaces, procedimientos y contratos de apoyo. Las versiones, hashes y fechas permiten comprobar vigencia. No constituye un repositorio documental.

# 30 Calidad y confianza

El vocabulario legado EVIDENCE_QUALITY_STATES mezcla LOW_CONFIDENCE con calidad. La nueva escala de calidad distingue verificación y suficiencia de evidencia; confidence es otro campo. No se reescriben snapshots Basic Data ni paquetes Gate históricos.

# 31 Readiness por dimensión

El backend agrupa resultados de los requisitos aplicables por dimensión configurada. Cada resumen conserva requisitos, satisfechos, pendientes y bloqueos. La conclusión global respeta las reglas de cobertura y los bloqueos críticos.

# 32 Denominador exacto

La cobertura cuenta sólo los requisitos aplicables activos. El denominador queda capturado junto a los códigos que lo componen. Una cobertura alta no convierte requisitos excluidos en cumplidos ni reemplaza la evaluación de cada bloqueo.

# 33 Bloqueos críticos

Los mínimos de madurez, evidencia, sponsor, vigencia y brechas abiertas pueden bloquear la evaluación conforme a la política. Una conclusión BLOCKED conserva el detalle del requisito responsable; no se oculta en un promedio o score ponderado.

# 34 Vigencia de la evidencia

La proyección actual compara el contexto material y la política efectiva con la captura histórica. FEL, Gate Profile, Governance Model, estrategia comercial, recursos y evidencia pueden causar STALE. El hash de la evaluación completada no cambia.

# 35 Refresh Preview y Refresh Apply

La vista previa no persiste y presenta diferencias de contexto, requisitos y evidencia. Apply exige concurrencia, permiso e idempotencia y crea un DRAFT sucesor. Nunca modifica el snapshot COMPLETED que originó el refresh.

# 36 Contexto de recursos

La integración consulta escenarios y referencias existentes. Los identificadores, versiones, hashes y condición de restricción permiten evaluar acceso a recursos sin recalcular capacidad, nivelar recursos ni cambiar escenarios.

# 37 Contexto comercial

La evaluación captura la estrategia vigente, su versión y hash, junto con el contexto de contratación pertinente. La frescura se controla conforme a la política. Las fuentes comerciales permanecen intactas.

# 38 Contexto FEL y PDRI

Se reutiliza ProjectDefinitionService para clasificaciones y evidencias de definición, además de la referencia de la última evaluación completada. Stage, score, maturity y framework hash aportan contexto y no son editables aquí.

# 39 Contexto Risk Governance

Se consulta la política empresarial efectiva de capacidad, apetito y umbrales. Owner Capability no publica esa política ni cambia sus límites. Su referencia permite rastrear el contexto de gobierno utilizado.

# 40 Contexto Risk Readiness

El resumen actual y las referencias de Risk Readiness apoyan requisitos de capacidad de gestión de riesgo. La evaluación no crea riesgos, modifica el register ni completa otra evaluación de riesgo.

# 41 Contexto Basic Data

Se consulta evidencia y resumen gobernados existentes. No se ejecuta una reevaluación ni se actualizan ítems Basic Data. Los IDs, hashes y fechas permiten relacionar la capacidad organizacional con la disponibilidad de datos técnicos.

# 42 Integración futura Portfolio Review

Wave 3A puede consumir en una revisión futura un resumen actual de Owner Capability. Este incremento no extiende ni reescribe snapshots históricos de review; el contrato futuro debe ser aditivo y de sólo lectura.

# 43 Referencias Benefits

Las responsabilidades de Benefit Owner y la capacidad de cambio pueden referenciar el plan existente. Benefits Plan y su register conservan la autoridad; no se duplica un registro de beneficios.

# 44 Arquitectura del proveedor

OWNER_CAPABILITY_READINESS_PROVIDER reutiliza Investment Evidence y devuelve proyecto, evaluación y versión, hash, configuración, readiness, dimensiones, cobertura, brechas, mitigaciones, warnings, blockers, fecha y referencias. La evidencia gobernada exige COMPLETED READY actual y compatible.

# 45 Estado del registro del proveedor

La disponibilidad del adaptador significa que existe un contrato implementado; no que todos los proyectos posean evidencia READY. DRAFT, IN_REVIEW, BLOCKED, STALE, otro tenant, otro proyecto o una evaluación histórica superseded no deben aportar evidencia elegible.

# 46 Consumo futuro por Gate

El consumo se documenta, no se publica. Conceptualmente PYP INV SELECT en FEL 2 podría requerir clase B o A por complejidad y PYP FFA en FEL 3 clase A para CAPITAL_OWNER. Debe configurarse en un incremento explícito; las políticas y paquetes actuales no se alteran.

# 47 Contrato futuro Management Case

Una revisión Business Case nueva podrá guardar una referencia al proveedor y su hash. La historia de casos completados permanece inmutable. El esquema de referencia evita duplicar evaluaciones, brechas o conclusiones.

# 48 Diseño ADMIN

ADMIN dispone de configuración del framework, dimensiones, requisitos, escalas, tailoring, reglas bloqueantes, cobertura, aceptación de mitigaciones, frescura, numeración, herencia y SoD. Permite preview sin persistencia, clone, publicación independiente, archivo e historia. No completa evaluaciones de proyectos.

# 49 Flujo USER

USER selecciona Project Workspace, consulta requisitos, crea DRAFT, registra madurez y evidencia, identifica brechas y mitigaciones, somete a revisión y completa con autoridad independiente. Las vistas muestran contexto, dimensiones, readiness e historia.

# 50 Matriz de modos

| Acción | ADMIN Configuration | USER operativo |
| --- | --- | --- |
| Framework y reglas | Configura DRAFT | Consulta política efectiva |
| Publicación y archivo | Autoridad independiente | No disponible |
| Evaluación y mitigación | No es flujo ADMIN | Prepara con permisos |
| Revisión y cierre | No es flujo ADMIN | Revisor independiente |
| Gate y FID | Sin actualización automática | Sin actualización automática |

# 51 Identidad canónica Project

EnterpriseWorkspace con workspace_type_code project sigue siendo la identidad única. Las referencias del agregado se vinculan al tenant y proyecto existentes. No se incorpora una segunda tabla de Project ni se infiere identidad desde una pantalla.

# 52 Herencia y versionado

Se reutiliza la jerarquía Tenant, Enterprise, Business Unit y Portfolio. El backend resuelve la política publicada aplicable; la evaluación captura ID, revisión y hash. Una política más específica no modifica silenciosamente la historia de otra evaluación.

# 53 Snapshot completado

La captura incluye contexto, política, requisitos aplicables, mínimos y valores registrados, evidencia, brechas, mitigaciones, responsables, fechas, dimensiones y conclusión global. El hash asegura que la lectura histórica corresponde al cierre y no a datos vivos.

# 54 Roles y permisos

Se agregan nueve permisos owner_capability al catálogo existente. Project Definition Manager prepara y revisa sujeto a SoD; assessor prepara; reviewer revisa y completa; viewer consulta. Configuration Admin sólo obtiene lectura y comandos de configuración. Organization Admin conserva el catálogo sin eludir SoD.

# 55 Separación de funciones

La regla configurable impide que el preparador sea revisor final. La autoridad de publicación reconoce autores y editores de la configuración; no basta cambiar la regla en un DRAFT para publicarlo uno mismo. Las capacidades visibles de la interfaz proceden de allowed_actions.

# 56 Concurrencia mediante ETag

Cada agregado y configuración tiene versión de concurrencia. Las mutaciones exigen If Match; una versión desactualizada devuelve 412 ETAG_MISMATCH. La resolución de conflicto no sobrescribe automáticamente el trabajo de otro usuario.

# 57 Idempotencia

Las claves se vinculan a tenant, actor, comando y hash del payload. Un reintento compatible recupera la respuesta original; reutilizar una clave con otra operación o contenido produce conflicto. El ledger es independiente del historial de evaluación.

# 58 Auditoría SecurityEvent

Los comandos de configuración y evaluación conservan eventos con actor, tenant, entidad y referencias. Las consultas, previews y proyecciones de vigencia no deben fabricar evidencia ni escrituras de negocio. El informe de cierre distingue pruebas de interfaz de efectos persistidos.

# 59 Persistencia

La política permanece en AdminConfiguration. El agregado y el ledger pertenecen a owner_capability_assessments y owner_capability_commands. No se agregan tablas de dimensiones, maturity, HR o tareas. Los índices soportan historia por tenant, proyecto, estado y versión.

# 60 Migración aditiva

La revisión sucesora prevista es 20261008_0066 desde 20261008_0065. Debe verificarse el único head y el ciclo up down up en PostgreSQL y SQLite. No contiene reescrituras de historia ni eliminación de fuentes anteriores; la base local requiere respaldo antes de upgrade.

# 61 API y contratos

El prefijo /api/v1/owner-capability separa options, requisitos y contextos por proyecto, evaluaciones, ítems del agregado, mitigaciones, preview, submit, review, complete y refresh. /admin/configurations y /admin/effective-preview gobiernan políticas. Todas las rutas exigen permiso y alcance; las rutas genéricas de configuración rechazan mutaciones del nuevo kind.

# 62 Navegación canónica

strategicNavigationBlueprint.ts define los view IDs y su modo; StrategicViewOutlet.tsx renderiza las pantallas. applicationNavigation conserva los tipos. App.tsx no incorpora el dominio nuevo ni otra fuente de reglas de navegación.

# 63 Happy path PostgreSQL

Pendiente de ejecutar y registrar en el cierre: publicación independiente, Project CAPITAL_OWNER FEL 3, contextos comerciales y de recursos, requisitos, evidencia, brechas, mitigación, review, complete y proveedor READY.

# 64 Casos negativos del proveedor

Pendiente de resultados observados para DRAFT, IN_REVIEW, BLOCKED, STALE, proyecto incorrecto, tenant incorrecto, política no aplicable y revisión superseded.

# 65 Prueba de bloqueo con alta cobertura

Pendiente de resultado: diez requisitos, nueve satisfechos y Project Controls bloqueante bajo el mínimo deben producir cobertura 90 por ciento y OVERALL BLOCKED.

# 66 Prueba de madurez por etapa

Pendiente de resultado: DEFINED suficiente en FEL 2 e insuficiente ante IMPLEMENTED requerido en FEL 3.

# 67 Prueba de mitigación externa

Pendiente de resultado: apoyo especializado aprobado satisface sólo las condiciones aceptadas expresamente por la política; una acción propuesta no basta.

# 68 Prueba de sponsor ausente

Pendiente de resultado: sponsor obligatorio sin accountability conserva bloqueo sin crear un sponsor automáticamente.

# 69 Prueba de vigencia e historia

Pendiente de resultado: cambio material vuelve STALE la lectura actual sin cambiar snapshot ni hash; refresh genera sucesor.

# 70 Regresiones de independencia

Pendiente de comparar fuentes Resource, Commercial, FEL, PDRI, Risk, Basic Data, Gate y FID antes y después del flujo.

# 71 Regresión por Governance Model

Pendiente de casos CAPITAL_OWNER, CONTRACTOR_DELIVERY y DIRECT_INTERNAL con y sin opt in.

# 72 Tailoring por Project Type

Pendiente de casos Mining, Infrastructure e Industrial bajo el mismo Governance Model; diferencias definidas por política.

# 73 Ejemplo de minería

El ejemplo de validación puede configurar sponsor, controls, technical assurance, integración de mina y proceso, commercial, interfaces, permisos, riesgo, owner's engineer y transición. Es un ejemplo de política aislada y no configuración productiva obligatoria.

# 74 Browser USER

Pendiente de Chromium real sin interceptar API: navegación, ciclo completo, contextos, brechas, mitigaciones, readiness e historia; sin controles ADMIN.

# 75 Browser ADMIN

Pendiente de Chromium real: escalas, tailoring, bloqueo, cobertura, aceptación, herencia, SoD, preview sin persistencia, clone, publicación y archivo; sin operaciones de evaluación viva.

# 76 Seguridad de rutas directas

Pendiente de permisos USER y config only, preparador, alcance de proyecto, tenant, ETag e idempotencia. Ocultar botones no sustituye los rechazos del backend.

# 77 Rendimiento representativo

La validación debe registrar una muestra con cientos de requisitos y miles de proyectos, paginación de servidor y resolución por lotes. Los tiempos observados no constituyen un SLA ni una prueba de carga.

# 78 Regresiones Wave

Pendiente de suites Wave 3A, Wave 2B, Wave 2A y Wave 1. Se conservará evidencia exacta de comando, duración y resultado; no se atribuirá una ejecución remota de CI.

# 79 Regresiones Gate y FID

Pendiente de suites FEL, Risk, Permit, EVID 2, Investment Decision 07K y Post FID 07L, además de las fuentes Five Case, FIN, COMM y BEN cuando corresponda. El incremento no reinterpreta políticas ni decisiones históricas.

# 80 Deuda técnica

Los editores de configuración reutilizados permiten edición estructurada JSON; formularios especializados y UX adicional pueden ser futuros incrementos. El agregado JSON simplifica el snapshot, pero una necesidad posterior de consultas transversales requerirá un ADR y migración propia. No se afirma rendimiento productivo por una muestra local.

# 81 Matriz de prerrequisitos QRA

| Prerrequisito | Estado arquitectónico | Brecha para QRA |
| --- | --- | --- |
| Risk Register y Risk Readiness | AVAILABLE | Adaptar fuentes para modelo cuantitativo |
| Risk Appetite y Thresholds | AVAILABLE | Aprobación de metodología QRA distinta |
| Basic Data Readiness | AVAILABLE | No valida distribuciones ni correlación |
| Owner Capability | Validación de Wave 3B en curso | Evidencia del propietario por proyecto |
| FEL Stage y PDRI | AVAILABLE | Definición no equivale a modelo de riesgo |
| FIN context | AVAILABLE | Modelo económico determinista |
| Cost source readiness | PARTIALLY_AVAILABLE | REQUIRES_ADAPTER para ROM y estimaciones |
| Schedule source readiness | NOT_AVAILABLE | REQUIRES_NEW_DOMAIN de fuentes QRA |
| Uncertainty ranges | REQUIRES_POLICY | Escala y autorización de rangos |
| Distribution rules | REQUIRES_POLICY | Familias, límites y calibración |
| Correlation rules | REQUIRES_POLICY | Matriz y aprobación |
| Methodology approval | REQUIRES_POLICY | Gobierno cuantitativo específico |
| QRA model governance y SoD | REQUIRES_NEW_DOMAIN | Patrones disponibles no son modelo QRA |
| Model validity y staleness | REQUIRES_NEW_DOMAIN | Captura y revisión cuantitativa |

# 82 Evaluación de brechas de fuentes QRA

Portfolio Budget conserva fuentes ROM con referencias y cobertura; no gobierna la calidad de una fuente probabilística de costo. El modelo FIN calcula cashflows, NPV y BCR deterministas. No se encontró un contrato gobernado de readiness de cronograma, distribuciones o correlaciones. La existencia de ETag, SoD y snapshots permite reutilizar patrones, pero no autoriza afirmar que QRA ya está disponible.

# 83 Estado final del release

Implementación y validación en curso. No se declara OWNER_CAPABILITY_READINESS_RELEASE_VALIDATED hasta que exista evidencia de aceptación, PostgreSQL, navegador, seguridad, migración y regresiones. Los servicios normales se mantendrán disponibles sin datos de pruebas aisladas.

# 84 Único siguiente incremento recomendado

QRA SOURCE READINESS AND METHODOLOGY FOUNDATION. Primero debe gobernar fuentes de costo y cronograma, incertidumbre, distribuciones, correlaciones, aprobación metodológica y vigencia del modelo. No se implementa ese incremento ni simulación Monte Carlo en este trabajo.